|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKE** | **Mandag** | **Tirsdag** | **Onsdag** | **Torsdag** | **Fredag** | ***Ukesoppgave :*** |
| 44 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11  Lage skisser, tenke på design, oppsett, osv |  |
| 45 | 05.11 | 06.11  Bli ferdig med skissene. Surfe litt på nettet for å få inspirasjon.  Godkjenning fr.plan og skisser innen klokka 15.00. | 07.11  Begynne å ta og redigere headeren og bilder til galleri. | 08.11  Forsette med redigering // starte å lage hjemmesiden. | 09.11  Bli helt ferdig med hjemme siden. Begynne å lage undersider. | Skisser og fremdriftsplan skal være innlevert for godkjenning senest tirsdag klokka 15.00!  Planlagt, opprettet og organisert en site. Publisert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, skisse og strukturkart på weeblyen  Alle skal ha opprettet en konto på en free webhost. Ta vare på kontoinformasjon du får tilsendt. |
| 46 | 12.11 | 13.11  Forsette med undersider. Begynne å skrive artkkler | 14.11  Forsette undersider/artikkler.  BLI HELT FERDIG  **Deadline for innlevering av produkt kl. 13.50** | 15.11  **Presentasjon**  **Deadline for publisering på nett: kl. 15. 30** | 16.11  **Refleksjonsnotat**  **Deadline for refleksjonsnotat  kl. 20.00** | ***DEADLINE webprosjekt onsdag kl. 13.50***  ***PRESENTASJON webprosjekt torsdag fra kl. 13.05***  ***DEADLINE refleksjonsnotat fredag kl 20.00  DEADLINE publisering på nett torsdag kl 15.30*** |